# ภาพรวม การดำเนินงาน

## 6.1 กิจกรรมย่อย 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. ออกแบบต้นแบบเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ | | | | | |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | เอกสารรายงาน final | กำลังดำเนิน | System analysis | กรรมการ |  |
| * การออกแบบระบบความปลอดภัย PDPA | เอกสารรายงาน final | กำลังดำเนิน | System analysis | กรรมการ |  |
| * ออกแบบ UI/UX Desktop | Design UI / UX final | กำลังดำเนิน | System Design | กรรมการ |  |
| * ออกแบบ UI/UX Mobile | Design UI / UX final | กำลังดำเนิน | System Design | กรรมการ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.3. จัดทำเว็บไซต์และรายละเอียดของระบบทั้งหมด | | | | | |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * จัดทำเว็บไซต์และรายละเอียดของระบบทั้งหมด | เอกสารรายงาน final | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4. สร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานฐานข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ (Database) ซึ่งต้องมีระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบจัดการหลังบ้าน (Backend Development) ดังนี้ | | | | | |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| 1. พัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ส่วนผู้ใช้งาน (show User)   * ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก * ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |
| 2. พัฒนาระบบเว็บไซต์ส่วนร้านค้าทั้งหมด (Show Shop)   * ระบบจัดการข้อมูลร้านค้า * ระบบจัดการข้อมูลสินค้า * ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของร้านค้า | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |
| 3. พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (Website Responsive for Mobile)   * Website Responsive for Mobile | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |
| 4. พัฒนาระบบตามรายละเอียด   * ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า User & Shops * ระบบจัดการบทความ * ระบบจัดการบอร์ดประกาศ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย * ระบบจัดการข้อมูลแสดงผลผู้ติดตามและคะแนน (Subscription & Reward Score) * ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก * ระบบจัดการข้อมูลส่วนกลาง * ระบบจัดเก็บข้อมูล Action บนเว็บไซต์เพื่อแสดงผล (จำนวนการคลิกสินค้า) * ระบบจัดเก็บข้อมูล Log การใช้งาน User & Shops | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5. ออกแบบ / สร้างระบบจัดการเว็บไซต์ (Admin System) ที่สามารถทำงานได้ดังนี้ | | | | | |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * ระบบจัดการสร้างประเภทของร้านค้า * ระบบจัดการสมาชิกการอนุมัติการสร้างร้านค้าจากผู้ประกอบการ หรือยกเลิก การอนุมัติโดยเป็นการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ประกอบการโดย Admin เว็บไซต์ * ระบบการเขียนข่าวสารและบทความเพื่อสื่อสารภายในเว็บไซต์ * ระบบประมวลผลและรายงานผล สถิติ จากร้านค้า ได้ * จำนวนร้านค้า * จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ ต่อ วัน/เดือน/ปี * จำนวนผู้เข้าใช้งานร้านค้าแต่ละร้าน * จำนวนคลิกเพื่อติดต่อไปยังร้านค้า * รูปแบบการแสดงผลที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน (Responsive) | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.6. ออกแบบและสร้างระบบใช้งานเว็บไซต์ (User System) สามารถทำงานได้ดังนี้ | | | | | |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * ระบบสมัครสมาชิก * ระบบสมัครร้านค้า * ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก * ระบบจัดการข้อมูลร้านค้า | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.7. ติดตั้งระบบ Web Application ทั้งหมด บน Cloud Server | | | | | |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * ติดตั้งระบบ Web Application ทั้งหมด บน Cloud Server | Software  คู่มือการใช้งาน  เอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer  2.Coordination | กรรมการ |  |