# ภาพรวม การดำเนินงาน

## 6.1 กิจกรรมย่อย 1

|  |
| --- |
| 6.1.1. ออกแบบต้นแบบเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 | เอกสารรายงาน final | กำลังดำเนิน | System analysis | กรรมการ |  |
| * การออกแบบระบบความปลอดภัย PDPA
 | เอกสารรายงาน final | กำลังดำเนิน | System analysis | กรรมการ |  |
| * ออกแบบ UI/UX Desktop
 | Design UI / UX final | กำลังดำเนิน | System Design | กรรมการ |  |
| * ออกแบบ UI/UX Mobile
 | Design UI / UX final | กำลังดำเนิน | System Design | กรรมการ |  |

|  |
| --- |
| 6.1.3. จัดทำเว็บไซต์และรายละเอียดของระบบทั้งหมด |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * จัดทำเว็บไซต์และรายละเอียดของระบบทั้งหมด
 | เอกสารรายงาน final | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |
| --- |
| 6.1.4. สร้างการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานฐานข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ (Database) ซึ่งต้องมีระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบจัดการหลังบ้าน (Backend Development) ดังนี้ |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| 1. พัฒนาระบบการจัดการเว็บไซต์ส่วนผู้ใช้งาน (show User) * ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก
* ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |
| 2. พัฒนาระบบเว็บไซต์ส่วนร้านค้าทั้งหมด (Show Shop) * ระบบจัดการข้อมูลร้านค้า
* ระบบจัดการข้อมูลสินค้า
* ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของร้านค้า
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |
| 3. พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ (Website Responsive for Mobile)* Website Responsive for Mobile
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |
| 4. พัฒนาระบบตามรายละเอียด* ระบบจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า User & Shops
* ระบบจัดการบทความ
* ระบบจัดการบอร์ดประกาศ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย
* ระบบจัดการข้อมูลแสดงผลผู้ติดตามและคะแนน (Subscription & Reward Score)
* ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก
* ระบบจัดการข้อมูลส่วนกลาง
* ระบบจัดเก็บข้อมูล Action บนเว็บไซต์เพื่อแสดงผล (จำนวนการคลิกสินค้า)
* ระบบจัดเก็บข้อมูล Log การใช้งาน User & Shops
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |
| --- |
| 6.1.5. ออกแบบ / สร้างระบบจัดการเว็บไซต์ (Admin System) ที่สามารถทำงานได้ดังนี้ |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * ระบบจัดการสร้างประเภทของร้านค้า
* ระบบจัดการสมาชิกการอนุมัติการสร้างร้านค้าจากผู้ประกอบการ หรือยกเลิก การอนุมัติโดยเป็นการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ประกอบการโดย Admin เว็บไซต์
* ระบบการเขียนข่าวสารและบทความเพื่อสื่อสารภายในเว็บไซต์
* ระบบประมวลผลและรายงานผล สถิติ จากร้านค้า ได้
* จำนวนร้านค้า
* จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ ต่อ วัน/เดือน/ปี
* จำนวนผู้เข้าใช้งานร้านค้าแต่ละร้าน
* จำนวนคลิกเพื่อติดต่อไปยังร้านค้า
* รูปแบบการแสดงผลที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน (Responsive)
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |
| --- |
| 6.1.6. ออกแบบและสร้างระบบใช้งานเว็บไซต์ (User System) สามารถทำงานได้ดังนี้ |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * ระบบสมัครสมาชิก
* ระบบสมัครร้านค้า
* ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก
* ระบบจัดการข้อมูลร้านค้า
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |

|  |
| --- |
| 6.1.7. ติดตั้งระบบ Web Application ทั้งหมด บน Cloud Server |
| รายการ TOR | สิ่งที่ต้องส่ง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| * ติดตั้งระบบ Web Application ทั้งหมด บน Cloud Server
 | Softwareคู่มือการใช้งานเอกสารการพัฒนาระบบ | กำลังดำเนิน | 1.Developer2.Coordination | กรรมการ |  |